# Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................

NIP/REGON/KRS/CEIDG: ...............................................................................................

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail: ...............................................................................

W odpowiedzi na zaroszenie do składania ofert dotyczące opracowania PFU dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wilczętach poprzez budowę trzcinowych poletek osadowych do zagospodarowania osadów ściekowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie:

| Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| ........................ PLN | ........................ PLN | ........................ PLN |

Oświadczamy, że cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym minimum 
5 odwiertów badawczych, opracowanie dokumentacji geotechnicznej, wizje lokalne, konsultacje, opracowanie PFU, część rysunkową, zestawienie kosztów oraz przekazanie dokumentacji w wymaganej liczbie egzemplarzy i formatach.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptujemy jego warunki bez zastrzeżeń.

Miejscowość, data i podpis osoby uprawnionej: ............................................................

# Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia Wykonawcy

Należy wykazać usługi wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, odpowiadające warunkom udziału w postępowaniu.

| Lp. | Nazwa i zakres usługi | Zamawiający | Data wykonania | Wartość brutto | Znaczenie dla kryterium doświadczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Do wykazu można załączyć referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.

# Załącznik nr 3 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja w zespole | Doświadczenie / kwalifikacje | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kierownik opracowania / technolog |  |  |
| 2. |  | Specjalista ds. geotechniki |  |  |
| 3. |  | Projektant / specjalista branżowy |  |  |

# Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że:

posiadamy wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny niezbędne do wykonania zamówienia;

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej umożliwiającej wykonanie zamówienia;

nie zachodzą wobec nas przesłanki konfliktu interesów ani powiązania osobowe lub kapitałowe 
z Zamawiającym mogące naruszać zasadę bezstronności;

zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i treścią zapytania ofertowego;

akceptujemy projektowane postanowienia umowy, w tym zasady przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Miejscowość, data i podpis osoby uprawnionej: ............................................................

# Załącznik nr 5 – Projektowane postanowienia umowy/wzór umowy

UMOWA Nr

zawarta w dniu ………………… 2026 r. w Wilczętach pomiędzy:

Gminą Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, NIP 5821601447, REGON 170748040, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Wilczęta Marcina Krzyżanowskiego

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wilczęta Moniki Gońca

a

………………………………………, z siedzibą w ………………………………………, NIP ………………………, REGON ………………………, reprezentowanym przez ………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania w formie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 170 000,00 zł.

# § 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Wilczętach poprzez budowę trzcinowych poletek osadowych do zagospodarowania osadów ściekowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego”.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z badaniami gruntu, częścią rysunkową, analizą formalnoprawną oraz szacunkowym zestawieniem kosztów inwestycji, zgodnie z treścią zaproszenia do składania ofert oraz ofertą Wykonawcy.

- W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać co najmniej:

- wizję lokalną oczyszczalni ścieków oraz terenu przewidzianego pod lokalizację poletek SDRB,

- analizę dokumentów przekazanych przez Zamawiającego,

- pozyskanie lub weryfikację materiałów mapowych niezbędnych do opracowania PFU,

- wykonanie minimum 5 odwiertów badawczych wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej/dokumentacji geotechnicznej,

- bilans osadów oraz obliczenia technologiczne,

- koncepcję funkcjonalno-przestrzenną i technologiczną systemu SDRB,

- analizę powiązania projektowanego systemu z istniejącą i planowaną infrastrukturą oczyszczalni,

- analizę formalnoprawną,

- szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy,

- opracowanie kompletnego PFU zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- udział w konsultacjach z Zamawiającym i wprowadzenie zgłoszonych uwag.

# § 2. Podstawa wykonania

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:

  - niniejszą umową,

  - zaproszeniem do składania ofert,

  - ofertą Wykonawcy,

  - obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi zakresu i formy programu funkcjonalno-użytkowego,

  - zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością wymaganą od podmiotów profesjonalnie wykonujących usługi objęte umową.

- Dokumenty wskazane w ust. 1 stanowią integralną część umowy.

# § 3. Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Za termin wykonania umowy uważa się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez istotnych zastrzeżeń.

# § 4. Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - przekazania posiadanych materiałów wyjściowych, w szczególności koncepcji technologicznej, schematu technologicznego, planu zagospodarowania terenu oraz dokumentów wodnoprawnych,

  - udostępnienia terenu oczyszczalni w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wizji lokalnej i badań gruntu,

  - współpracy przy realizacji umowy poprzez udzielanie niezbędnych informacji 
i wyjaśnień.

- Przekazanie materiałów nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

# § 5. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji umowy, w tym podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnej weryfikacji kompletności i przydatności przekazanych materiałów oraz do pozyskania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie prac oraz niezwłocznie zgłaszał okoliczności mogące mieć wpływ na termin lub zakres realizacji umowy.

# § 6. Badania gruntu

- Wykonawca wykona badania gruntu zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert.

- Minimalny zakres badań obejmuje:

  - minimum 5 odwiertów badawczych,

  - określenie warstw geotechnicznych i poziomu wód gruntowych,

  - ocenę nośności i przydatności gruntu,

  - rekomendacje dotyczące przygotowania podłoża,

  - opracowanie kart otworów, przekrojów geotechnicznych oraz opinii geotechnicznej.

- Koszty badań gruntu, prac terenowych, dojazdów i opracowania dokumentacji geotechnicznej obciążają Wykonawcę i są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym.

# §7. Forma i liczba egzemplarzy

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w następującej formie:

  - PFU w wersji papierowej – 3 egzemplarze,

  - PFU w wersji elektronicznej edytowalnej – DOCX oraz PDF,

  - część rysunkowa – PDF oraz DWG/DXF albo inny uzgodniony format edytowalny,

  - dokumentacja geotechniczna – PDF oraz 3 egzemplarze papierowe,

  - zestawienie kosztów – XLSX oraz PDF,

  - komplet plików na nośniku elektronicznym lub przekazany drogą elektroniczną.

- Dokumentacja powinna być kompletna i umożliwiać wykorzystanie jej jako opisu przedmiotu zamówienia dla przyszłego postępowania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

# § 8. Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania umowy, w szczególności koszty badań gruntu, prac terenowych, opracowań branżowych, konsultacji, dojazdów, przekazania dokumentacji oraz wprowadzenia uwag Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu niedoszacowania zakresu prac.

# § 9. Warunki płatności

- Rozliczenie nastąpi jednorazowo po protokolarnym odbiorze kompletnej dokumentacji bez istotnych zastrzeżeń.

- Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Fakturę VAT należy wystawiać zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca:

Gmina Wilczęta,

Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta,

NIP 582-160-14-47.

Odbiorca:

Urząd Gminy Wilczęta

Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta,

NIP 582-000-55-07

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

# § 10. Odbiór dokumentacji

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru dokumentacji.

- Zamawiający dokona weryfikacji dokumentacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

- W przypadku stwierdzenia wad lub braków Zamawiający może:

  - odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

  - wyznaczyć termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień.

- Usunięcie wad lub braków nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni, chyba że charakter wad wymaga dłuższego terminu.

- Odbiór dokumentacji zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez obie Strony.

# § 11. Gwarancja i odpowiedzialność

- Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie usuwać stwierdzone wady dokumentacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że Strony uzgodnią inny termin.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność dokumentacji z przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.

# § 12. Prawa autorskie

- Z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w § 8 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji powstałej w ramach realizacji umowy.

- Przeniesienie praw obejmuje pola eksploatacji wskazane w zaproszeniu do składania ofert, 
w szczególności:

  - utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką,

  - wprowadzanie do pamięci komputera i systemów teleinformatycznych,

  - publikację jako załącznika do postępowań o udzielenie zamówienia,

  - udostępnianie wykonawcom robót, organom administracji i podmiotom finansującym,

  - wykorzystanie do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych i realizacji robót,

  - dokonywanie zmian, uzupełnień i adaptacji dokumentacji z poszanowaniem autorskich praw osobistych.

- Wynagrodzenie określone w § 8 obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

# § 13. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w §8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji – 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% wynagrodzenia brutto.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

# § 14. Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, jeżeli:

  - Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy o więcej niż 21 dni,

  - Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i nie zmieni sposobu wykonywania mimo pisemnego wezwania,

  - Wykonawca przerwie realizację prac na okres dłuższy niż 14 dni bez uzasadnionej przyczyny.

- Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia Strony sporządzą protokół określający stan zaawansowania prac.

# § 15. Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się zmianę terminu realizacji w przypadku:

  - działania siły wyższej,

  - opóźnienia w przekazaniu materiałów przez Zamawiającego,

  - konieczności wykonania dodatkowych badań geotechnicznych wynikających 
z ujawnionych warunków gruntowo-wodnych,

  - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.

# § 16. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy prawa polskiego.

- Spory wynikłe z realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                WYKONAWCA

....................................................            ....................................................